PORTABLE SYSTEM TO DETECT DRIVER DROWSINESS WITH BODY SENSORS
PAUL PASLER - paul.pasler@student.reutlingen-university.DE

---
Motivation und Kurzbeschreibung
Jeder 5. Unfall lässt sich auf Müdigkeit zurückführen [EVE08]
Der flächendeckende Einsatz von Fahrerassistenzsystemen könnte die Zahl schwerer Unfälle um bis zu 28% verringern [MAA15]
Ziel ist es diese Zahl zu verringern,
indem der Fahrer rechtzeitig vor drohender
Müdigkeit gewarnt wird
Erkennung von Müdigkeit
im Fahrzeugumfeld
mit Körpersensoren (EEG)
mit leicht portierbarer Hardware
[MAA15]	Xavier Mosquet, Michelle Andersen
and and Aakash Arora. „A road	map to safer driving through
advanced driver assistance systems.“
[Eve08]	Claudia Evers. „Unterschätzte	Risikofaktoren Übermüdung und	Ablenkung als Ursachen für schwere
LKW-Unfälle.“

---
Meilensteine
M2.2: April
M3: Juni
M4: Juli
Aufbereitete Testdaten die zum Training des Klassifikators geeignet sind
Vorbereiteter Klassifikator Körper der auf „echte Daten“ wartet
Experiment Teil 1: Aufgenommene Testdaten (EEG) und Videos mit übermüdetem Fahrer (~3 Teilnehmer)
Analysierte und gelabelte Testdaten aus dem Experiment
Trainierter und getesteter Klassifikators zur Erkennung von Müdigkeit
Portierung und Test des Systems in einem echten Fahrzeug

---
Derzeitiger Stand
EEG ist kaputt und derzeit beim Emotiv Support
(darum die Verschiebung der Meilensteine)
Feinschliff des Testszenarios im Simulator
Literaturrecherche zur Verarbeitung von EEG Rohdaten
Implementierung der EEG Rohdaten Verarbeitung
EEG-Frequenzbänder mit einem Bandpass-Filter
Emotiv EEG Bibliothek in Python
Anbindung eines Klassifikators
Dokumentation des Simulators / Mitarbeit beim Planen des Laborumzugs

---
Feinschliff des Testszenarios im Simulator
Ergebnisse
Endlose Geradeaus-Strecke
4-spurige Autobahn
Nachtfahrt
Simulationsumgebung lokal eingerichtet
Probleme
Endlosstrecke ist eigentlich nicht vorgesehen
Lenkung sehr direkt bei hohem Tempo
(Auto überschlägt sich leicht)
Beleuchtung unregelmäßig

---
Experiment
Ziel des Experiments ist die Aufnahme von Daten mit übermüdeten Fahren
Die Zustände „Wach“ und „Müde“ sollen sich eindeutig unterscheiden lassen.
Durchführung: Einführung, 20min monotone Autobahnfahrt, Fragbogen
Parameter: Montag oder Freitag, 14:00 - 16:00, Nachtfahrt, Schlafmenge < 6h

---
Systemübersicht

---
EEG Rohdaten Verarbeitung
Rohdaten bestehen aus
14 EEG Kanälen mit Signal-Wert
und - Qualität
Gyroskopinformationen (X und Y)
Zeitstempel
Signal wird normalisiert (-1 und 1)
Fourier Transformation
Frequenzbänder teilen
δ, θ, α, β, γ - Wellen
Weitere Verarbeitungsschritte
Literaturrecherche

---
Diskrete Fourier-Transformation
Bildet ein zeitdiskretes endliches Signal, auf ein diskretes, periodisches Frequenzspektrum ab.
Die DFT wird zur Bestimmung der in einem abgetasteten Signal vorkommenden Frequenzen verwendet.
Notwendig für das EEG Signal um die einzelnen Frequenzbänder zu bestimmen
Eine Implementierung für schnelle
(Fast) Fourier Transformation (FFT) ist in Python vorhanden
EEG Signal und Frequenzspektrum
Beispiel Ton-Signal mit 12kHz

---
Nächste Schritte
Weitere Verarbeitungsschritte implementieren
Fehlende Klassen vorbereiten / implementieren
DataCollector
FeatureExtractor
Classificator
Versuchsaufbau im Fahrsimulator komplettieren und Testdurchlauf starten

---
Projektkennblatt 4.0: Meilensteine
M2 wird aufgeteilt und bis April verlängert
Aufgaben die ohne EEG erledigt werden können,
werden aus M3 vorgezogen
Aufbereitung der Daten
Prototypische Implementierung des Klassifikators
Experiment „Teil 1“ verschiebt sich in M3,
Experiment „Teil 2“ kann u.U. nicht durchgeführt werden