PORTABLE SYSTEM TO DETECT DRIVER DROWSINESS WITH BODY SENSORS
PAUL PASLER - paul.pasler@student.reutlingen-university.DE

---
Motivation und Kurzbeschreibung
Jeder 5. Unfall lässt sich auf Müdigkeit zurückführen [EVE08]
Der flächendeckende Einsatz von Fahrerassistenzsystemen könnte die Zahl schwerer Unfälle um bis zu 28% verringern [MAA15]
Ziel ist es diese Zahl zu verringern,
indem der Fahrer rechtzeitig vor drohender
Müdigkeit gewarnt wird
Erkennung von Müdigkeit
im Fahrzeugumfeld
mit Körpersensoren (EEG)
mit leicht portierbarer Hardware
[MAA15]	Xavier Mosquet, Michelle Andersen
and and Aakash Arora. „A road	map to safer driving through
advanced driver assistance systems.“
[Eve08]	Claudia Evers. „Unterschätzte	Risikofaktoren Übermüdung und	Ablenkung als Ursachen für schwere
LKW-Unfälle.“

---
Meilensteine
M1: Januar
M2.1: März
M2.2: April
Integration des EEG ins Simulationsumfeld des IoT
Szenarios für die Aufnahme von Testfahrten
Application-Skeleton das EEG-Daten vom Simulator empfangen kann
Aufbereitete Testdaten die zum Training des Klassifikators geeignet sind
Vorbereiteter Klassifikator Körper der auf „echte Daten“ wartet

---
Meilensteine
M3: Juni
M4: Juli
Experiment Teil 1: Aufgenommene Testdaten (EEG) und Videos mit übermüdetem Fahrer (~3 Teilnehmer)
Analysierte und gelabelte Testdaten aus dem Experiment
Trainierter und getesteter Klassifikators zur Erkennung von Müdigkeit
Optional: Experiment Teil 2: Verbessertes Szenario mit Learnings aus Experiment 1. Aufgenommene Testdaten (EEG und EKG) und Videos mit übermüdetem Fahrer (~3 Teilnehmer)
Portierung und Test des Systems in einem echten Fahrzeug

---
Derzeitiger Stand
EEG ist kaputt und derzeit beim Emotiv Support
(darum die Verschiebung der Meilensteine)
Feinschliff des Testszenarios im Simulator
Literaturrecherche zur Verarbeitung von EEG Rohdaten
Implementierung der EEG Rohdaten Verarbeitung
FFT / EEG-Frequenzbänder
Sonstige Merkmale
Fensterfunktionen
Anbindung eines Klassifikators
Letzte Fragen zum Simulatior mit Emre klären (Termin in 2 Wochen)
Dokumentation des Simulators / Mitarbeit beim Planen des Laborumzugs

---
Feinschliff des Testszenarios im Simulator
Ergebnisse
Endlose Geradeaus-Strecke
4-spurige Autobahn
Nachtfahrt
Simulationsumgebung lokal eingerichtet
Probleme
Endlosstrecke ist eigentlich nicht vorgesehen
Lenkung sehr direkt bei hohem Tempo
(Auto überschlägt sich leicht)
Beleuchtung unregelmäßig

---
Implementierung der EEG Rohdaten Verarbeitung
Bildet ein zeitdiskretes endliches Signal, auf ein diskretes, periodisches Frequenzspektrum ab.
Die DFT wird zur Bestimmung der in einem abgetasteten Signal vorkommenden Frequenzen verwendet.
Notwendig für das EEG Signal um die einzelnen Frequenzbänder zu bestimmen
Eine Implementierung für schnelle
(Fast) Fourier Transformation (FFT) ist in Python vorhanden
EEG Signal und Frequenzspektrum
Beispiel Ton-Signal mit 12kHz

---
Diskrete Fourier-Transformation
Bildet ein zeitdiskretes endliches Signal, auf ein diskretes, periodisches Frequenzspektrum ab.
Die DFT wird zur Bestimmung der in einem abgetasteten Signal vorkommenden Frequenzen verwendet.
Notwendig für das EEG Signal um die einzelnen Frequenzbänder zu bestimmen
Eine Implementierung für schnelle
(Fast) Fourier Transformation (FFT) ist in Python vorhanden
EEG Signal und Frequenzspektrum
Beispiel Ton-Signal mit 12kHz

---
Application-Skeleton
Ergebnisse
Noch nicht umgesetzt, wartet auf EEG und EKG Integration
Muss theoretisch nicht über den Umweg über das Steuergerät gehen.

---
Ergebnis
Viele Baustellen, zu wenig fertiggestellt
EKG alleine funktioniert vermutlich nicht,
darum muss das Ziel einer Anwendung nur mit Brustband / Smartwatch überarbeitet werden
Zielvorstellungen insgesamt zu umfangreich

---
Projektkennblatt
Aufgaben werden umpriorisiert
System wird grundsätzlich mit dem EEG entwickelt
Das EKG Brustband kann optional zugeschaltet werden
(Hängt von einer gelungenen Integration ab)
Zwei Experimentzeiträume mit Testfahrten
Erste Durchführung mit EEG
Zweite Durchführung mit Learning aus E1, evtl. mit EKG
Saubere Integration der Sensoren ins Simulationsumfeld
(Für andere Projekte)

---
Meilensteine
Geplante Ergebnisse Meilenstein 1 (Januar)
Integration des EEG ins Simulationsumfeld des IoT
Application-Skeleton das EEG-Daten vom Simulator empfangen kann
Szenarios für die Aufnahme von Testfahrten
Geplante Ergebnisse Meilenstein 2 (März)
Experiment Teil 1: Aufgenommene Testdaten (EEG) und Videos mit übermüdetem Fahrer (~3 Teilnehmer)
Prototypische Implementierung eines Neuronalen Netzes zur Erkennung von Müdigkeit
Optional: Integration des EKG Brustbandes ins Simulationsumfeld des IoT
Optional: Application-Skeleton kann EKG-Daten vom Simulator empfangen