Portable System to Detect driver drowsiness with Body Sensors (PoSDBoS)
Paul Pasler

---
Motivation
- Jeder 5. Unfall geht auf Übermüdung zurück [1]
- Müdigkeitserkennung hilft dabei, schwere Unfälle zu vermeiden
- Spannende Themengebiete
  - Signalverarbeitung
  - Machine Learning
  - Softwareentwicklung mit GUI
[1] Claudia Evers. Unterschätzte Risikofaktoren Übermüdung und ablenkung als ursachen für schwere lkw-unfälle.

---
Probleme
Erkennung von Müdigkeit
  - Aufnahme von Testdaten
  - Aufbereitung der Signale
  - Feature-Extraktion
  - Klassifizierung
- Body-Sensoren stören den Fahrer
- Systeme sind fest im Simulator verbaut

---
Beschreibung
Müdigkeitserkennung warnt den Fahrer bei Übermüdung und empfiehlt eine Pause
- Erkennung erfolgt über Body-Sensoren
  - EEG
  - EKG
System ist in den Simulator des IoT integriert,
kann aber auch außerhalb genutzt werden.

---
Leistungsumfang
- Integration des EKG Brustbandes „Zephyr Bioharnes“
  in das Simulationsumfeld des IoT (analog zum EEG)
- Durchführung von Testfahrten im Simulator
  und Aufnahme von Testdaten mit übermüdeten Fahrern
- Datenaufbereitung der EEG / EKG Signale
- Prototypische Implementierung eines Neuronalen Netzes zur Erkennung von Müdigkeit

---
Meilensteine
 (1) Dezember:
  - Einarbeitung
  - Integration des EKG Brustbandes ins Simulationsumfeld des IoT
  - Application-Skeleton das Daten vom Simulator empfangen kann
  - Erstellung eines Szenarios für die Aufnahme von Testfahrten

---
Meilensteine
 (2) März
  - Durchführung von Testfahrten im Simulator
    und Aufnahme von Daten mit übermüdetem Fahrer (Eigenversuch)
  - Analyse der Daten
 (3) Juli
  - Datenaufbereitung der EEG / EKG Signale
  - Prototypische Implementierung eines Neuronalen Netzes zur Erkennung von Müdigkeit
  - Test des Systems in einem echten Fahrzeug

---
Danke, noch Fragen?